Respecto a la pregunta ¿cuál es el mejor canal?

Esta es la respuesta en base a la investigación profunda previa

**✅ Plan ajustado a 2 semanas**

**1. Canales a desarrollar YA (Fase 1 Express)**

1. **Widget Web (Next.js, ya contemplado en el plan técnico)**
   * **Razón:** Está en el plan técnico original, se controla 100 % internamente y es el canal oficial.
   * **Meta en 2 semanas:** Un **MVP sólido** que complete postulaciones y responda FAQs.
   * **Idea clave:** UX clara y gamificada para aumentar tasa de finalización.
2. **QR en talleres / eventos (vinculado al widget)**
   * **Razón:** **Cero desarrollo adicional**; solo se genera un link directo al widget en modo PWA o web móvil.
   * **Meta en 2 semanas:** Tener materiales simples (flyer o slide con QR) para probar en un evento o charla.
   * **Idea clave:** Usarlo para **validar adopción** en público real.

**2. Canales a considerar si sobra tiempo (Fase 1.5 opcional)**

1. **WhatsApp (mínimo viable)**
   * **Razón:** Alto impacto, pero integrar API oficial puede demorar más de 2 semanas.
   * **Alternativa express:** Usar **una versión manual vía WhatsApp Cloud API** o conectar el widget en modo “Abrir en WhatsApp” para canalizar a un número de contacto Ithaka (semi-automatizado).
   * **Meta en 2 semanas:** No construir desde cero, pero **dejar prototipado** para la siguiente iteración.